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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛАРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 18.11.2025 №583 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2026-2028 ГОДАХ»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20.03.2025 года № 33-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Заларинского муниципального округа Иркутской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заларинского муниципального округа Иркутской области» от 15.01.2026г. №13, статьей 36 Устава Заларинского муниципального округа Иркутской области, администрация Заларинского муниципального округа Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Заларинского муниципального округа Иркутской области от 18.11.2025 №583 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Заларинского муниципального округа в 2026-2028 годах» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

2.Приложение к постановлению администрации «Об утверждении муниципальной программе Развитие транспортной инфраструктуры Заларинского муниципального округа в 2026-2028 годах» изложить в новой редакции согласно прилагаемого приложения №1.

3.Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте Заларинского муниципального округа Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра Заларинского муниципального округа по муниципальному хозяйству Барковского Дениса Александровича.
И.о. мэра Заларинского Муниципального округа 

Иркутской области
О.С. Галеева
Приложение №1

к постановлению администрации Заларинского МО ИО
№350 от 01.04.2026г.
Паспорт ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Заларинского муниципального округа в 2026-2028 годах» (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 20.03.2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Устав Заларинского муниципального округа, Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заларинского муниципального округа.

	Заказчик-координатор Программы
	Администрация Заларинского муниципального округа

	Исполнители Программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Заларинского МО ИО, администрации Заларинского МО ИО

	Соисполнители Программы
	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации Заларинского МО ИО

	Цель Программы
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Заларинского района, повышение доступности населенных пунктов, повышение безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети.

	Задачи программы
	поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

	Целевые показатели
	протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям; 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2026-2028 годы

	Объем и источники финансирования Программы
	Объем финансирования муниципальной программы составляет 478910,945 тыс. руб., в том числе
1.По годам реализации:

2026г. – 142669,545 тыс. руб.;

2027г. – 168120,70 тыс. руб.;

2028г. – 168120,70 тыс. руб.

2.По источникам финансирования:

Бюджет Заларинского муниципального округа Иркутской области – 

2026г. – 59391,545тыс. руб.;

2027г. – 84842,30 тыс. руб.;

2028г. – 84842,31 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 36,1%;

Увеличение доли автодорог общего пользования местного значения, на которые оформлено право собственности до 100%.


1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2026-2028 ГОДАХ»

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

– сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

– снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

– повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

– повышению транспортной доступности;

– снижению последствий стихийных бедствий;

– сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;

– улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития.

Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Заларинского муниципального округа. Они обеспечивают связь населённых пунктов, входящих в состав Заларинского МО ИО с районным центром, центрами муниципальных образований сельских поселений и между собой.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется по дорожной сети областного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Заларинского МО ИО, составляет по состоянию на 31.12.2024 года – 582,84 километров.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заларинском МО ИО, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 31.12.2024 года составляла 52,12 процентов.

Для улучшения показателей по муниципальному образованию «Заларинский район» необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заларинском МО ИО позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации в районе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Заларинского МО ИО, повышение доступности населенных пунктов, повышение безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети.

Первоочередная задача администрации муниципального образования – произвести реконструкцию или капитальный ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также превратить грунтовые дороги в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог, путем содержания дорог и сооружений на них;

2) сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы – 2026-2028 годы.

3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1) разработка проектно-сметной документации;

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования указаны в Приложении №1 к настоящей Программе.

4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И

КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Заларинского МО ИО.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Исполнителем Программы выполняются следующие основные задачи:

– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнитель Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, Дорожным фондом Иркутской области, органами местного самоуправления.

На уровне Заларинского МО ИО обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется КУМИ Заларинского МО ИО и администрациями городских и сельских поселений.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог.

Муниципальный заказчик Программы участвует в распределении объемов финансирования, по этапам и объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, и содержания автомобильных дорог.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Думой Заларинского МО ИО и администрацией Заларинского МО ИО, КСП:

– ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы, в том числе, по источникам финансирования;

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Вне транспортного эффекта» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

2) активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

3) снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

4) улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения района за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

5) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «вне транспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса района в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

–Увеличение протяженность участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 80,0 км;

Это позволит решить следующие задачи Программы:

– поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

Ожидаемые результаты:

– Снижение до 36,1 с 46,12% доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения.

Увеличение доли автодорог общего пользования местного значения, на которые оформлено право собственности до 100%.

В состав ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по целевым индикаторам и показателям, разработанным в программе.
Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

Заларинского муниципального округа в 2026-2028 годов»
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2026-2028 гг.»
	Наименование мероприятия
	Протяженность дорог, км.
	Объем финансирования в 2026 году, всего, тыс. рублей,
	в том числе:
	Исполнитель

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2026 год

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного  значения подъезд к кладбищу на всем протяжении на уч. Пихтинский
	0,9
	1860,7643
	
	1804,90
	55,8643
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Устройство тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ул. Победы от пересечения с ул. Карла Маркса до авидук в р.п.Залари
	1,012
	5118,00
	
	4964,40
	153,60
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дороги общего пользования местного значения ул.Победы 1-й участок от пересечения с ул.Карла Маркса до поворота на ул. 2-я Советская, 2-й участок от поворота на ул.Луначарского до пересечения с ул. Красина в р.п.Залари
	0,672
	12904,9672
	
	12517,80
	387,1672
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Матросова от пересечения улиц Куйбышева и Матросова до пересечения улиц Матросова и Молодёжной в р.п.Залари
	0,4
	4736,11928
	
	4594,00
	142,11928
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Юбилейная от пересечения ул.Комсомольская до ул.Юилейная д.28 в с. Бажир 
	0,6
	5269,59571
	
	5111,50
	158,09571
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесная от пересечения с а/д Сорты-Мойган - Бабагай - Дмитриевка до Фельдщерско акушерского пункта в с.Мойган
	0,34
	3602,66958
	
	3494,50
	108,16958
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дорог общего пользования местного значения: 1-й участок пер.Солнечный от пересечения улиц Трактовой и Октябрьской до пер.Солнечный (0,1 км); 2-й участок ул. Трактовая от пер.Солнечный д.3 до ул.Трактовая д.1 (0,3 км) в с.Ханжиново
	0,4
	6863,27705
	
	6657,30
	205,97705
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Хотхорская ул. Хотхорская от пересечения с ул.Головинская до пересечения с а/д Подъезд к кладбищу в с. Владимир
	0,917
	4271,214
	
	4133,6
	137,614
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Карла Маркса от а/д Залари-Троицк-Черемшанка до ул.Победы в р.п.Залари
	2,639
	42531,53788
	
	40000,00
	2531,53788
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Кедровая от пересечения с ул. Весенняя, до ул. Сосновая в р.п Залари
	1,366
	13375,27764
	
	12262,80071
	1112,47693
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и приобретение автомобильной техники
	
	55511,4
	
	
	55511,4
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Итого:
	9,246
	142669,545
	
	83278,00
	59391,545
	

	2027 год

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Хотхорская ул. Хотхорская от пересечения с ул.Головинская до пересечения с а/д Подъезд к кладбищу в с. Владимир
	0,917
	2154,31888
	
	2099,1
	55,21888
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1-й участок пер. Молодежный от пересечения с ул. Юбилейная до поворота на ул. Степная (0,336 м), 2-й участок пер.Советский на всем протяжении (0,439 км) в с.Веренка
	0,775
	3360,27415
	
	3259,40
	100,87415
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дороги общего пользования местного значения ул.Совхозная на участке от ул. Совхозная до ул. Рокоссовского в р.п.Залари
	0,26
	8621,97361
	
	8363,30
	258,67361
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
1-й участок: ул. Красина от пересечения с ул. Победы до а/д Путепровод через железную дорогу в р.п.Залари (1,290 км); 
2-й участок: ул. Победы от сворота на ул. 2-я Советская до сворота на ул. Луначарского (0,340 км);
3-й участок: ул. Победы от пересечения с ул. Красина до виадуга (0,1 км) в р.п. Залари
	1,730
	16672,8963
	
	16172,7
	500,19630
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Устройство тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 
1-й участок: ул. Красина от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. 1-я Советская (0,7 км); 
2-й участок: ул. Карла-Маркса от а/д Залари-Троицк-Черемшанка до съезда к Карла-Маркса д.13 (0,230 км); 
3-й участок: от а/д Залари-Троицк-Черемшанка до съезда на ул. Есенина (0,205 км); 
4-й участок: от ЦПКиО до ул. Победы (0,330 км)
	1,465
	8744,5250
	
	8482,1
	262,425
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Устройство уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1-й участок: ул. Карла-Маркса от а/д Залари-Троицк-Черемшанка до ул.Победы (2,639 км); 
2-й участок: ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Красина (1,012 км); 
3-й участок: ул. Красина от пересечения с ул. Победы до а/д Путепровод через железную дорог (1,29) в р.п. Залари
	4,941
	5063,2
	
	4901,8
	161,373
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт ул. Ленина от пересечения с улицами Мызгина и Мичурина до автомобильного моста через р. Заларинка с доведением до нормативных параметров автомобильной дороги общего пользования Заларинского муниципального образования Иркутской области
	1,3
	41237,2
	
	40000,00
	1237,2
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и приобретение автомобильной техники
	
	82266,5
	
	
	82266,5
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Итого:
	10,775
	168120,70
	
	83278,40
	84842,30
	

	2028 год

	Устройство уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1-й участок: ул. Карла-Маркса от а/д Залари-Троицк-Черемшанка до ул.Победы (2,639 км); 
2-й участок: ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Красина (1,012 км); 
3-й участок: ул. Красина от пересечения с ул. Победы до а/д Путепровод через железную дорог (1,29) в р.п. Залари
	4,941
	6025,737
	
	5854,4
	171,337
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная от д. 48 ул. Школьная до д.74 ул. Школьная в с.Холмогой
	1,000
	8110,58
	
	7867,20
	243,38
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
1-й участок: ул.Шеина от поворота на ул.Красных Партизан до поворота на ул 8 Марта (0,340 км);
2-й участок: ул. С.Лазо от ул.С. Лазо д.45 до ул. С. Лазо з/у 2А в р.п. Тыреть 1-я (1,160 км)
	1,500
	10129,9780
	
	9826,00
	303,978
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Дорожная от пересечения с ул. Механизаторов до дома культуры в с.Тагна
	0,400
	2395,8860
	
	2324,00
	71,8860
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Школьный от пер.Школьный д.4б до зд. Школы в с. Бабагай


	0,300
	2629,8410
	
	2550,90
	78,941
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
1-й участок: ул Аверченко от пересечения с ул.Мызгина до пересечения с ул. Карла Маркса (0,463 км); 
2-й участок: ул. Рабочая от ул. Рабочая д.1 до ул. Рабочая д.12 (0,237 км) в р.п.Залари
	1,000
	11992,4270
	
	11632,60
	359,8270
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 40 лет Победы от пересечения с ул.Молодежная до поворотана пер. Молодежный в с.Семеновское
	1,1
	3332,8
	
	3223,3
	109,46
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Московская от пересечения с ул.Центральная до ул. Илганская  в р.п. Залари
	0,687
	16237,2
	
	15750,08
	487,12
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования  ул. Илганская от а/д Залари - Троицк - Черемшанка до ул. Садовая в р.п. Залари
	1,611
	24465,00
	
	23731,05
	733,95
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и приобретение автомобильной техники
	
	82266,50
	
	
	82266,50
	КУМИ Заларинского МО ИО

	Итого:
	11,517
	168120,70
	
	83278,40
	84842,31
	


